Продолжение

Текущее состояние ремонта на 15.03.16

| Вектор целей - Ремонт квартиры (что хочу) | Начальный вектор состояния (что имею и что сделано) | Вектор ошибки (чего не хватает, что не так) | Вектор управления (что надо сделать) | Допустимый/не допустимый вектор ошибки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Хочу отопление в квартиру | 1) Есть индивидуальное отопление - газовый котел. | 1) нОль | 1) Устраивает - ничего делать не надо | 1) Все в допустимых пределах |
| 2) Хочу чтобы стены, пол и потолок в квартире были ровными. Хочу стяжку на полу в квартире | 2) Стены, пол и потолок достаточно ровные. Стяжка на полу уже есть | 2) нОль | 2) Устраивает - ничего делать не надо | 2) Все в допустимых пределах |
| 3) Хочу подачу холодной и горячей воды в санузел и на кухню. Хочу слив в санузле и на кухне. Хочу змеевик в санузел для сушки белья. | 3) Подача холодной воды и горячей воды от газового котла на кухню и в санузел подведена. Слив в санузле и на кухне сделан. Змеевик установлен | 3) нОль | 3) Устраивает - ничего делать не надо | 3) Все в допустимых пределах |
| 4) Хочу готовый санузел с плиткой на полу и на стенах, с панельным потолком, с ванной, унитазом, раковиной и узким шкафом. Также хочу напольную плитку в коридор и на кухню и плитку на рабочую зону кухонных стен. | 4) В санузле, коридоре и на кухне выложена плитка. Панельный потолок в санузле сделан. Ванная, унитаз, раковина и узкий шкаф установлены в санузле. Шкаф приклеен к стене силиконовым герметиком. | 4) нОль | 4) ничего больше не надо | 4) Все в допустимых пределах |
| 5) Хочу белые обои на потолках и цветные обои на стенах по всей квартире (кроме санузла) а также плинтуса на потолке. Хочу подоконники и откосы на окнах и в прихожей. | 5) Все материалы, необходимые для работы, куплены. Маляра приглашены. Стены и потолок уже дважды отшпаклеваны и высушены. Обои на потолки поклеены. Плинтуса на потолке сделаны. Обои на потолках и стенах во всей квартире поклеены. Откосы вокруг окон и входной двери сделаны. | 5) ноль | 5) ничего не надо, все сделано | 5) |
| 6) Хочу на кухне газовую плиту. | 6) Газовая плита установлена. (Документы на газовую плиту есть. Содержание жилья оплачено. На кухне выложена напольная и настенная плитка. Инструктаж по технике безопасности пройден. Заключен договор на подключение и обслуживание газовой плиты. За установку газовой плиты заплачено). | 6) ноль | 6) ничего не надо, все сделано | 6) |
| 7) Хочу холодильник и стиралку на кухню. Шланги слива и подачи воды для стиралки должны быть длиной около 2 м. | 7) На кухне поклеены обои на стенах и на потолках. Пол и рабочая часть стены выложены плиткой. Холодильник и стиралка куплены и установлены на кухне. | 7) ноль | 7) ничего не надо, все сделано | 7) |
| 8) Хочу линолеум и плинтуса на пол в большую комнату и напольные плинтуса по всей квартире. | 8) На голом полу одна лишь стяжка. Обои в большой комнате поклеены, стяжка пола очищена от налипшей шпаклевки. Площадь линолеума рассчитана. | 8) Нет линолеума в большой комнате и напольных плинтусов в квартире. | 8) Необходимо купить линолеум и напольные плинтуса. Перед настилкой линолеума необходимо зачистить пол от наростов шпаклевки после малярных работ. Настелить линолеум и прикрепить плинтуса. | 8) Не допускается настилать линолеум, если на полу остались неровности из - за наростов шпаклевки. |
| 9) Хочу мебель на кухню: Хочу кухонный гарнитур, облицованный пластиком: сверху цвет ваниль, снизу - шоколад. Навесные шкафы в комплекте, тумбочку для стиралки , мойку трапецией, тумбочку для посуды. Хочу шкаф для газового котла из комплекта. Хочу кухонный стол и стулья. | 9) Плитка на кухне уже выложена. Трубы и слив на кухне для раковины и стиралки сделаны. Труба подачи горячей воды от котла сделана. Газовая плита на кухне установлена. Стиралка на кухне установлена. От газового котла по кухонной стене идут отопительные трубы к батареям через пол. Мастер по проектированию кухни приглашен.Тип стенки выбран, размеры стенки рассчитаны. Стоимость стенки всего 48000р. + 30000р. за шкаф для газового котла. Сборка и доставка входит в стоимость кухни. | 9) Мебели на кухне нет. Не хватает 30000 р. на закупку шкафа для газового котла. Кухонного стола и стульев нет. Стоимость стола и стульев не выяснена. | 9) Купить мебель на кухню. Отложить покупку шкафа для газового котла из - за нехватки 30000р. Выяснить стоимость стола и стульев. | 9) Не допускается ставить мебель на кухню до выкладки плитки, поклейки обоев и установки газовой плиты. Не допускается полностью загромождать мебелью доступ к регулировочным кранам отопления, расположенным у пола под котлом. |
| 10) Хочу межкомнатные двери и главное - дверь в санузел. | 10) Голые дверные проемы стандартного размера (2,05м на 0,8м). В санузле плитка полностью выложена. | 10) Межкомнатных дверей нет. Дверных косяков в проемах нет. | 10) Замерить дверные проемы, выбрать двери, найти мастера по установке дверей и купить двери. | 10) Не допускается установка дверей самостоятельно. |
| 11) Хочу мебель в большую комнату | 11) Пустая комната. Стены, пол и потолок очень ровные. Размеры дверных проемов для прохода мебели стандартные (2,05м на 0,8м). | 11) Обои не поклеены, линолеума и плинтусов нет. Мебели нет в большой комнате. | 11) Сначала нужно поклеить обои в комнате, настелить линолеум и выложить плинтус (цель №5). Только потом рассчитать размеры мебели, выбрать и купить мебель, привезти и поставить мебель в комнату. | 11) Не допускается закупать и нагромождать мебелью комнату до поклейки обоев и настилки плинтуса. |
| 12) Хочу интернет в квартире | 12) В доме есть провайдер "Ростелеком". Интернет кабель проведен в квартиру от дальнего электрощита. | 12) Кабель еще не проложен в комнату в нужное место. | 12) Проложить кабель в комнату под плинтусом. | 12) Не допускается проводить кабель по комнатным стенам. |

Корректировка и устранение дефективности вектора целей. Цель №5 и старая цель №6 оказались неотделимыми друг от друга, т.к. поклейка обоев на стены связана с наличием подоконников и откосов на окнах. Т.е. пришлось вычеркнуть старую цель№6 и вставить ее содержание в цель№5.

| 5) Хочу белые обои на потолках и цветные обои на стенах по всей квартире (кроме санузла) а также плинтуса на потолке. Хочу подоконники и откосы на окнах и в прихожей. | 5) Все материалы, необходимые для работы, куплены. Маляра приглашены. Стены и потолок уже дважды отшпаклеваны и высушены. Обои на потолки поклеены. Плинтуса на потолке сделаны. Голые окна и подоконники. | 5) Подоконники и откосы на окнах и в прихожей еще не сделаны. На стены обои еще не поклеены. | 5) Установить подоконники и откосы на окна и в прихожую. Дать маляршам приступить к наклейке обоев на стены. | 5) На стены допускаются только флизелиновые обои (с рисунком).На потолок допускаются только флизелиновые крашеные обои с длиной рулона 25 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) Хочу подоконники и откосы на окнах и в прихожей. | 6) Голые окна и подоконники. | 6) Подоконники и откосы на окнах и в прихожей еще не сделаны. | 6) Установить подоконники и откосы на окна и в прихожую. |  |

Пример изменения состояния, ошибки и управления для цели №5 в процессе ремонта квартиры.

| Вектор целей (что хочу) | Начальный вектор состояния (что имею и что сделано) | Вектор ошибки (чего не хватает, что не так) | Вектор управления (что надо сделать) | Допустимый/не допустимый вектор ошибки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) Хочу белые обои на потолках и цветные обои на стенах по всей квартире (кроме санузла) а также плинтуса на потолке. Хочу подоконники и откосы на окнах и в прихожей. | 5) В квартире голые потолки и голые стены. Потолки достаточно ровные чтобы можно было на них клеить обои а не делать навесной потолок. (состояние на 3.01.16) | 5) Нет обоев на стенах и потолке, не хватает верхних плинтусов. Нет материалов для работы: обоев, клея, шпаклевки. Не известна стоимость работы маляров. Откосы вокруг окон и входной двери пока не сделаны. | 5) Рассчитать количество шпаклевки, грунта, обойного клея и обоев, рассчитать длину плинтусов. Купить шпаклевку, грунт, клей, обои и плинтуса. Нужно пригласить маляров и узнать стоимость всей работы. После окончательной шпаклевки и пред поклейкой обоев на стены необходимо сделать подоконники и откосы на окнах, для чего пригласить мастера по установке подоконников. После установки откосов и подоконников дать маляршам поклеить на стены обои по всей квартире. | 5) На стены допускаются только флизелиновые обои (с рисунком).На потолок допускаются только флизелиновые белые обои с длиной рулона 25 м. Покупку обоев и плинтусов осуществить в "Апельсине". |
| 5) Хочу белые обои на потолках и цветные обои на стенах по всей квартире (кроме санузла) а также плинтуса на потолке. Хочу подоконники и откосы на окнах и в прихожей. | 5) Все материалы, необходимые для работы, куплены. Маляра приглашены.Стоимость работ рассчитана. Стены и потолок уже дважды отшпаклеваны и высушены. Обои на потолки поклеены. Плинтуса на потолке сделаны. (состояние на 6.03.16) | 5) Обои на стенах пока не поклеены. Откосы вокруг окон и входной двери пока не сделаны. | 5) Сделать подоконники и откосы на окнах, для чего пригласить мастера по установке подоконников. После этого дать маляршам поклеить на стены обои по всей квартире. | 5) На стены допускаются только флизелиновые обои (с рисунком). |
| 5) Хочу белые обои на потолках и цветные обои на стенах по всей квартире (кроме санузла) а также плинтуса на потолке. Хочу подоконники и откосы на окнах и в прихожей. | 5) Все материалы, необходимые для работы, куплены. Маляра приглашены. Стены и потолок уже дважды отшпаклеваны и высушены. Обои на потолки поклеены. Плинтуса на потолке сделаны. Обои на потолках и стенах во всей квартире поклеены. Откосы вокруг окон и входной двери сделаны. (состояние на 15.03.16) | 5) ноль | 5) ничего не надо, все сделано | 5) все в допустимых пределах |

Обратимость вектора целей и вектора ошибки.

| Вектор целей (что хочу) | Начальный вектор состояния (что есть и что сделано) | Вектор ошибки (чего не хватает, что не так) | Вектор управления (что надо сделать) | Допустимый/не допустимый вектор ошибки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект1 Хочет теплую комнату | В комнате холод, дверь открыта на распашку, идет сквозняк. | Комната проветривается. В комнате не тепло и дверь не закрыта. | Нужно закрыть дверь и дождаться пока батареи нагреют комнату. |  |
| Субъект2 Хочет проветренную комнату |  | Ноль. | Ничего не делать. |  |

Дела по оформлению квартиры в собственность.

| Вектор целей (что хочу) | Вектор состояния (что имею) | Вектор ошибки (чего не хватает, что не так) | Вектор управления (что надо сделать) | Допустимый/не допустимый вектор ошибки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хочу получить лицевой счет на оплату электроэнергии (документ из Регпалаты о собственности). | Технический паспорт на квартиру находится в кадастровой палате. | Кадастровая палата задерживает с выдачей паспорта на квартиру. | Ждать звонка из управляющей компании. После звонка прийти и получить паспорт. | --- |

| 9) Хочу мебель на кухню: Хочу кухонный гарнитур, облицованный пластиком: сверху цвет ваниль, снизу - шоколад. Навесные шкафы в комплекте, тумбочку для стиралки , мойку трапецией, тумбочку для посуды. Хочу шкаф для газового котла из комплекта. Хочу кухонный стол и стулья. | 9) Плитка на кухне уже выложена. Трубы и слив на кухне для раковины и стиралки сделаны. Труба подачи горячей воды от котла сделана. Газовая плита на кухне установлена. Стиралка на кухне установлена. От газового котла по кухонной стене идут отопительные трубы к батареям через пол. Мастер по проектированию кухни приглашен.Тип стенки выбран, размеры стенки рассчитаны. Стоимость стенки всего 48000р. + 30000р. за шкаф для газового котла. Сборка и доставка входит в стоимость кухни. | 9) Мебели на кухне нет. Не хватает 30000 р. на закупку шкафа для газового котла. Кухонного стола и стульев нет. Стоимость стола и стульев не выяснена. | 9) Купить мебель на кухню. Отложить покупку шкафа для газового котла из - за нехватки 30000р. Выяснить стоимость стола и стульев. | 9) Не допускается ставить мебель на кухню до выкладки плитки, поклейки обоев и установки газовой плиты. Не допускается полностью загромождать мебелью доступ к регулировочным кранам отопления, расположенным у пола под котлом. |
| --- | --- | --- | --- | --- |